附件1

扶风县2019年秋季造林绿化工作任务分解表

| 项目 | 序号 | 目 标 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | **2019年全县秋季造林绿化工作的总体任务是：实施林业“八大”工程，完成造林0.8万亩，植树75万株。** | |  | 11月底前 |
| **千里绿色长廊建设** | **完成林带绿化补植及主干路沿线绿化美化提升，补植80亩，植树0.9万株。** | |  | 11月底前 |
| 1 | 继续抓好西宝高速、西宝北线和关中环线扶风段、绛法高速等主干路沿线的绿化美化补植提升；南环路延伸段道路两侧林带建设，栽植雪松、国槐等苗木70亩，植树0.7万株。 | 县林业局，城关街道办、绛帐镇、法门镇、段家镇、召公镇 |
| 2 | 完成S209省道县城新区至法门和S107省道杏林段两侧林带的补植完善，补植10亩，植树0.1万株。 | 县林业局，法门镇、杏林镇 | 11月底前 |
| **城区绿化** | **新增绿地1.5万平方米，植树0.6万株。** | |  | 11月底前 |
| 3 | 高标准完成新兴产业园礼宾大道绿化美化工作，美化长度0.9公里。 | 县林业局、城市管理执法局、城关街道办（新兴产业园） | 11月底前 |
| 4 | 高标准完成380米周原博物馆道路景观绿化。 | 县林业局、法门镇 |
| 5 | 对街道和住宅小区部分区域进行补植提升，绿化面积1.2万平方米，植树0.4万株。 | 县林业局、交通运输局 |
| **镇村**  **绿化** | **加快镇村绿化，造林1360亩，植树7.8万株。** | |  | 11月底前 |
| 6 | 高标准完成村组道路绿化64公里，植树1.6万株。 | 县林业局、各镇（街） | 11月底前 |
| 7 | 完成4个省级“三化一片林”示范村建设任务，造林400亩，植树4.5万株。 |
| 8 | 结合美丽乡村建设，实施好镇区绿化、重点村庄绿化美化。 |
| **渭河北坡生态修复** | 9 | 提升渭河北坡综合治理绿化水平，完成陡崖治理绿化10亩，对绛帐镇古水、东作村、中坡村沿坡生态环境进行全面修复，补植面积1200亩，栽植元宝枫、红叶李等乔灌木2.1万株。 | 县林业局、绛帐镇 | 11月底前 |
| **实施滩涂湿地绿化景观提升** | 10 | 完成扶风渭河河堤路两旁绿化美化，栽植面积150亩，栽植元宝枫、红叶李等乔灌木1.6万株。对七星河两岸及连接路部分区域进行绿化补植；对七星河两边坡面进行补植，栽植元宝枫、侧柏等乔灌木1.1万株。 | 县林业局、水利局、  城关街道办、绛帐镇 | 11月底前 |
| **林业重点工程建设** | 11 | 实施林业重点工程造林0.3万亩，封山育林0.6万亩，栽植松柏22万株。 | 县林业局 | 11月底前 |
| **扶持发展现代苗木花卉产业** | 12 | 新发展以元宝枫为主的特色苗木0.3万亩，发展特色花卉500亩。 | 杏林镇、城关街道办、法门镇、段家镇、绛帐镇、县林业局 | 11月底前 |
| **大力发展元宝枫产业发展** | 13 | 每个镇（街）栽植一条元宝枫示范路（不低于3公里），建设一片元宝枫示范林（不少于10亩） | 各镇（街） | 11月底前 |